四川省建设工程

质量委托检测合同书

工程名称：成都粮食集团青白江铁路枢纽粮食物流园扩建项目

委 托 方：成都粮食集团有限公司

（甲方）

检 测 方：

（乙方）

签订地点：

签订时间：

委 托 方（甲方）：成都粮食集团有限公司

检 测 方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条 工程项目基本信息

1、工程项目名称： 成都粮食集团青白江铁路枢纽粮食物流园扩建项目

2、工程项目地址：成都市青白江区弥牟镇粮仓路9号 。

3、建设单位：成都粮食集团有限公司

4、设计单位：河南工大设计研究院

5、监理单位：四川元丰建设项目管理有限公司

6、勘察单位：成都市新都城建勘察测绘有限公司

7、施工单位：成都智海建筑安装工程有限公司

第二条  检测试验内容（暂定数量）：

| 部位 | 总桩数（根） | 项目 | 检测数量（根) | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼房仓 | 421 | 桩身完整性（低应变） | 85 |  |  | 不少于总数的20% |
|  |  | 单桩竖向抗压静载荷 | 5 |  |  | 不少于总数的1%，最大加载3200KN |
| 工作塔及卸粮坑 | 37 | 桩身完整性（低应变） | 37 |  |  | 桩基采用预应力高强钢筋混凝土管桩。均为单桩承台，全测。 |
|  |  | 单桩竖向抗压静载荷 | 3 |  |  | 不少于总数的1%，总数低于50根检测3根。最大加载4200KN，单桩竖向承载力特征值2100kN。 |
| 浅圆仓A （2栋） | 674 | 桩身完整性（低应变） | 68 |  |  | 不少于总数的10%，每仓337根CFG桩，每仓抽34根 |
|  |  | 单桩竖向抗压静载荷 | 8 |  |  | 不少于总数的1%，每仓抽4根。 单桩竖向承载力特征值400kN，最大加载量800KN。 |
|  |  | 复合地基抗压静载荷 | 8 |  |  | 不少于总数的1%，每仓抽4根。 复合地基承载力特征值280Kpa，桩间距1.4米，最大加载量1100KN |
| 浅圆仓B （4栋） | 1348 | 桩身完整性（低应变） | 136 |  |  | 不少于总数的10%，每仓337根CFG桩，每仓抽34根 |
|  |  | 单桩竖向抗压静载荷 | 16 |  |  | 不少于总数的1%，每仓抽4根。 单桩竖向承载力特征值400kN，最大加载量800KN |
|  |  | 复合地基抗压静载荷 | 16 |  |  | 不少于总数的1%，每仓抽4根。 复合地基承载力特征值280Kpa，桩间距1.4米，最大加载量1100KN |
| 合计 | 2480 |  | 382 |  |  |  |

试桩检测数量由乙方根据工程资料、检测规范并结合现场情况自行估计，并包含在以上数量中。

第三条  检测费用及支付方式

检测费用：合同总价为    元（大写人民币：    ）（含税）。本合同检测费用采用总价包干方式，合同执行期间费用不做调整。工程试桩的检测费用含在合同总价中，不再单独计取。

支付方式：检测全部完成、且出具检测报告后一次性支付。

支付时间：乙方向甲方提供正式检测报告后并经相关建设主管部门验收合格后，15个工作日内付清全部检测费用。如检测费用支付前需要由政府主管部门审核批准的，自批准后10个工作日内付清。

支付要求：支付前，乙方向甲方提交书面支付申请并附相同金额的增值税专用发票。

第四条  执行的现行技术标准规范

(DBJ51/T014-2013《四川省建筑地基基础检测技术规程》;

(GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》；

(JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》；

第五条  甲方义务

1、真实反映委托检测的目的意图。

2、提供相关的资料、数据、样品、材料等，并对其真实性、代表性、有效性负责。

3、依本合同约定，按时支付相关的检测费用。

4、提供检测工作所需的条件。

5、甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

6、检测条件达成时，通知乙方进行检测。

第六条  乙方义务

1、负责提供检测设备，并协助甲方完成第五条第4款现场准备工作。

2、检测条件具备后，负责在 24 小时内组织有资格的检测人员进场并按第四条规范标准规定的方法在资质许可范围内进行检测。

3、根据检测结果，独立、客观、公正、科学、准确地对是否满足设计要求或国家相关标准规范要求作出判定。

4、乙方保证在承诺的期限内完成检测并出具相应的检测报告。

5、对检测报告提出的检测结果及结论负责。

6、对检测报告进行解释、并根据甲方及相关主管部门的要求，对检测报告的形式或内容进行必要的修改。

7、收到甲方检测通知后3日内进行现场检测，并在现场检测结束后【 】日内出具检测报告。

8、试验过程中必须确保人身和设备安全。

9、现场用电必须用电缆连接，严禁乱搭乱接，必须由专业人员负责安装。

10、检测现场严禁与工程无关人员进入。

第七条  甲方应提供的试验条件：

1、向乙方提供以下资料（借用）：工程地质勘察报告、标有试验点位置的平面图、有关施工记录。

2、负责完成以下现场准备工作：（在□处划“√”代表选择，不选择项应划“/”锁定。）

1、对试验场地道路进行平整，达到检测要求；

2、按规范要求对桩头进行相应处理，达到检测要求；

3、提供检测时所需水电，接电至试验点；

4、为乙方提供检测所需要的现场配合工作。

第八条  其他

- 乙方实际检测数量应符合地基基础检测相关规范、设计要求，且不得少于第二条规定的暂定数量。乙方在签订合同前已经充分评估，执行合同过程中因满足规范、设计和现场实际检测需要而增加检测数量时，不再要求甲方另行支付费用。

- 如现场决定需增加检测项目、检测数量或其它事项时，甲、乙双方应协商确认。

- 乙方进行现场检测时，须提前通知甲方，由甲方指派专人对现场检测进行签字确认。未经甲方签字确认的现场检测所出具的检测报告，甲方有权拒绝接收。甲方对现场检测的签字确认并不免除或减轻乙方对检测工作应承担的责任。

- 如乙方未按要求时限进行现场检测、提交检测报告的，或乙方提交的检测报告未能通过甲方或主管部门审核的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已收取费用（如有），如甲方因此遭受其他损失的，乙方还应予以赔偿。

- 甲、乙双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商解决不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

- 本合同书一式四 份，甲、乙双方各执 二份，具有同等法律效力。

- 本合同书经双方共同签名盖章后生效；乙方向甲方提供正式检测报告，且甲方向乙方支付全部检测费后，本合同书自行终止。

- 本合同附件具有同等效力。

| 甲 方 委 托 方 | 名称 | 成都粮食集团有限公司 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 王丽 |  |
|  | 委托代理人 |  |  |
|  | 联系人 | 丁文江 13350953703 | 年 月 日 |
|  | 电话 | 028-84437567 | 邮 编 | 610000 |
|  | 通讯地址 | 成都市武侯区天府大道北段24号茂业中心A座5楼 |
|  | 开户银行 | 中国工商银行成都芷泉支行 |
|  | 帐号 | 4402205029100683071 |
| 乙 方 检 测 方 | 名称 |  | （盖章） |
|  | 法定代表人 |  |  |
|  | 委托代理人 |  |  |
|  | 资质证书编号 |  |
|  | 计量认证证书编号 |  |
|  | 联系人 |  |  |
|  | 电话 |  | 邮 编 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐号 |  |

附件1

反商业贿赂协议

甲 方：成都粮食集团有限公司

乙 方：

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方共同的合法权益，保证甲乙双方商业合作关系健康有序发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商同意签署本协议，并确保在业务活动中切实履行。

一、甲方人员不得收受乙方贿赂，不得以任何形式向乙方索贿。乙方不得采用任何形式向甲方人员行贿。

二、本协议所称行贿，是指在甲乙双方业务活动中，乙方以财物或者其他手段贿赂甲方单位或者个人（不限于法人）的行为：本协议所称的索贿、受贿，是指甲方人员向乙方单位或个人收受财物或通过其他形式收受利益的行为。

三、本协议所称财物，是指现金和实物，包括乙方以红包、礼金、有价证券（包括债券、股票等）、实物（包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品等，以及房屋、车辆等大宗商品），或者以报销各种费用等方式、给付甲方单位或者个人的财物。其他形式，是指免费旅游、免费娱乐、减免债务、装修住房、婚丧嫁娶、提供借款和担保等财产性利益，以及就学、荣誉、特殊待遇、介绍亲人到乙方工作等非财产性利益。

四、乙方人员在业务活动中采用商业贿赂手段的行为，应当认定为乙方单位的行为。

五、乙方在账外暗中给予甲方单位或者个人回扣的，以行贿论处：甲方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。

六、本协议所称回扣，是指在甲乙双方业务活动中，乙方在账外暗中以现金、实物或者其他方式退给甲方单位或者个人的一定比例的价款。

七、本协议所称账外暗中，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载，包括不记入财务账、转入其他财务账或者做假账等。

八、若乙方为供应商，可以以明示方式给予甲方折扣。乙方给予甲方折扣的，必须如实入账。根据合同约定的金额和支付方式，在依法设立的反映甲方生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载。

九、乙方向甲方提供的赠品，按照商业惯例赠送小额广告礼品或纪念品（小于RMB400元）的除外，无论合同中是否有规定，均应向甲方提供书面单据经甲方同意后指定专人接收至公司办公室。乙方不得将赠品私交个人保管与处置，否则视为行贿。

十、双方一致同意双方工作人员或代理人的如下行为是应当禁止的商业贿赂或营私舞弊行为：

（一）甲方及其职员以任何方式向乙方索要或收受回扣、佣金、有价证券、礼品、实物等一切与经济相关的利益。

（二）乙方及其职员向甲方工作人员或代理人提供回扣、佣金、有价证券、礼品、实物等一切经济利益，包括但不限于本条的以下条款：

1、在乙方报销私人费用；

2、参加乙方超标准的商务宴请或娱乐活动；

3、以利益输送手段介绍亲友到乙方处工作；

4、提出或事实上在乙方参股或参与乙方经营活动；

5、本人或亲友参加或收受乙方组织或提供的旅游等代偿活动利益；

6、向甲方工作人员或代理人提供借款；

7、其他违反国家法律法规或商业道德准则的行为；

8、其他影响公正交易的行为。

十一、乙方若违反本协议，甲方有权无条件终止与其一切商业合作关系，并根据情节严重程度，处以相当于贿赂金额10倍或己签订合同总额15%的罚款，给甲方造成其他损失的，乙方仍负有全面赔偿义务。

十二、甲方人员收受贿赂的，视情节轻重予以处分直至无条件解聘，没收所有非法所得，情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任，给公司造成其他损失的，该名员工负有全面赔偿义务。

十三、若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益，乙方必须及时投诉，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。

十四、甲方设立投诉举报电话：028-84478846；举报邮箱：LCJJJC@qq.com。

十五、乙方或其工作人员投诉举报甲方工作人员或代理人任何不当行为，不会影响双方合同的继续履行，并且甲方会将其作为优先合作的考虑因素。

十六、本协议作为与乙方签订的所有合同的附件，与合同具有同等法律效力。

十七、本协议共四页，经双方签字盖章后生效。

十八、本协议一式贰份，双方各持一份，具有同等法律效力。

十九、本协议有效期从主合同生效之日起至甲乙双方终止商业合作关系，不再签订商业合同时止。

甲方（盖章）：						乙方（盖章）：

签约代表（签名）：					签约代表（签名）：

联系电话：							联系电话：

签约时间：							签约时间：

_成都粮食集团青白江铁路枢纽粮食物流园扩建项目_

付款协议书

建设单位（甲方）：成都粮食集团有限公司

施工单位（乙方）：成都智海建筑安装工程有限公司

检测单位（丙方）：

根据成建委【2017】37号《成都市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程质量检测管理工作的通知》要求，建设工程应严格执行建设工程质量检测管理规定，由建设单位委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同必须由建设单位与检测机构签订。甲方和丙方于2021年12月签订了《四川省建设工程常规建筑材料及结构实体委托检测合同书》。现因甲方与乙方签订的总承包合同总价内已包含检测费用，检测费用无法从合同总价内分离。所以三方同意该项目检测费用按《四川省建设工程常规建筑材料及结构实体委托检测合同书》（合同编号: CLJT-CCAQ-XM-2021-  ）约定的金额或计价方式由乙方直接向丙方支付，丙方向乙方出具相应金额的发票。丙方不再向甲方收取任何费用。乙方知晓并同意《四川省建设工程常规建筑材料及结构实体委托检测合同书》（合同编号: CLJT-CCAQ-XM-2021-  ）中关于款项金额、付款安排及计价标准等全部约定，如乙方延期付款或拒绝支付，全部违约责任均由乙方承担，丙方不得向甲方主张任何费用损失。

甲方（盖章）：								乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

2021年12月  日